АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРДОВСКО-ПАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Мордовские Парки

от  18   июля  2023г.                                                                                №26

Об утверждении  «Дорожной карты» по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории  Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

В  соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,Федеральным Законом от 21.07.2005г № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным Законом  от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г №2,   Уставом  Мордовско-Паркинского  сельского поселения, администрация Мордовско-Паркинского  сельского поселения постановляет:

1. Утвердить «Дорожную карту» по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в местной газете «Сельский вестник» и подлежит размещению на сайте администрации  Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики  Мордовия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордовско-Паркинского

сельского поселения

Краснослободского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                    Р.И. Базаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению администрации

Мордовско-Паркинского  сельского поселения

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия

«__» ________ 2023 г. № ______

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

(ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями на территории

Мордовско-Паркинского  сельского  поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановка на учет в качестве бесхозяных объектов водоснабжения: 1)сооружение - артезианская скважина с.Мордовские Парки 2)сооружение- артезианская скважина №1 с.Краснополье 3)сооружение- артезианская скважина №2 с.Краснополье 4) сооружение-артезианская скважина д.Зиновские Выселки 5)сооружение- водопроводная сеть с.Мордовские Парки-3805м. 6)сооружение- водопроводная сеть с.Краснополье-3446м. 7)сооружение- водопроводная сеть д.Зиновские Выселки-1200м. | Кадастровый учет объекта | до 20.06.2023г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Р.И.Базаркин- исполнитель |
| 2 | Оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения: 1)Сооружение- артезианская скважина с.Мордовские Парки, глубина 203 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Мордовские Парки. 2) Сооружение- артезианская скважина №1 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Краснополье. 3) Сооружение- артезианская скважина №2 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 4) Сооружение- артезианская скважина д.Зиновские Выселки глубина 200 м, год завершения строительства -1987г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 5) Водопроводная сеть с.Мордовские Парки, расположенная по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3805 м., год завершения строительства объекта 1986г. 6) Водопроводная сеть с.Краснополье, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3446 м., год завершения строительства объекта 1986г. 7) Водопроводная сеть д.Зиновские Выселки, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 1200 м., год завершения строительства объекта 1987г. | Собственность | до 31.12.2024г. до 31.12.2024г. до 31.12.2024г. до 31.12.2024г. до 31.12.2023г. до 31.12.2023г. до 31.12.2023г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Р.И.Базаркин- исполнитель |
| 3 | Проведение Открытого конкурса на право определения ресурсоснабжающей организации (гарантирующей организации) в сфере холодного водоснабжения на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Ресурсоснабжающая организация (или гарантирующая организация) | январь-февраль 2025г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- исполнитель |
| 4 | Заключение договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения – гарантирующим поставщиком услуг и передача объектов холодного водоснабжения на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Заключение концессионного соглашения | в течении месяца со дня подведения результатов ( состоявшегося ) конкурса на право определения ресурсоснабжа-ющей организации | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- исполнитель Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 5 | Разработка технического задания и инвестиционной программы Потенциальным подрядчиком по результатам проведенного конкурсного отбора, с учетом планирования мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с установленными требованиями, обеспечивающих приведение качества питьевой воды не более чем за семь лет с начала реализации в соответствии с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2 | 1. Техническое задание по приведению качества питьевой воды в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с требованиями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2; 2. Инвестиционная программа, с указанием планируемого финансового обеспечения мероприятий по приведению качества питьевой воды установленным требованиям. 3. Производственная программа, с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; с указанием следующих параметров: - перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке; - планируемый объем подачи воды; - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы; - график реализации мероприятий производственной программы; - плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности. | с 03.09.2025 г. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 6 | Проведение очистных работ по обеспечению оптимального и технологического режима работы сооружений и устройств по обработке и подаче воды от источника водоснабжения до водоводов (магистралей), по которым вода подается потребителям и оптимальный режим системы подачи воды потребителям, реализуя мероприятия: - Ремонт водонапорных башен; - Чистку водонапорных башен; - Промывку водонапорных башен; - Проверку на исправность аппаратуры, спецтехники, насосов, сигнальной техники, техобслуживание; - Проведение послеаварийной профилактики (устранение течи, покраска конструктивных элементов, дезинфекция, фильтрация (проводить через 2 часа, а также соблюдать нормы эксплуатации после 2-х бактериологических анализов, с интервалом по полной замене воды между пробами), устранение засоров, устранение промерзаний при минусовых температурах). После устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающим население питьевой водой, проводить их промывку и дезинфекцию с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды. Промывку и дезинфекцию сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам. | Поддержание артезианских скважин и водонапорных башен в постоянном рабочем режиме. Благодаря этому срок эксплуатации значительно увеличивается, а потребители получают экологически чистую воду, отвечающую санитарным требованиям. | 1 раз в год | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- контроль Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 7 | Определение дальнейших мер и реализации конкретных мероприятий и конкретных действий по приведению качества питьевой воды, соответствующих санитарным требованиям. Проведение изыскательских работ по выбору установок по обезжелезиванию питьевой воды на источниках водоснабжения: 1)Сооружение- артезианская скважина с.Мордовские Парки, глубина 203 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Мордовские Парки. 2) Сооружение- артезианская скважина №1 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Краснополье. 3) Сооружение- артезианская скважина №2 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 4) Сооружение- артезианская скважина д.Зиновские Выселки глубина 200 м, год завершения строительства -1987г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 5) Водопроводная сеть с.Мордовские Парки, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3805 м., год завершения строительства объекта 1986г. 6) Водопроводная сеть с.Краснополье, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3446 м., год завершения строительства объекта 1986г. 7) Водопроводная сеть д.Зиновские Выселки, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 1200 м., год завершения строительства объекта 1987 г. | Достижение нормативного уровня показателей согласно требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | В течении 2-х месяцев | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 8 | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть: 1)Сооружение- артезианская скважина с.Мордовские Парки, глубина 203 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Мордовские Парки. 2) Сооружение- артезианская скважина №1 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Краснополье. 3) Сооружение- артезианская скважина №2 с.Краснополье глубина 200 м, год завершения строительства -1967г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 4) Сооружение- артезианская скважина д.Зиновские Выселки глубина 200 м, год завершения строительства -1987г ,адрес местонахождения объекта: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослободский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение. 5) Водопроводная сеть с.Мордовские Парки, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия,Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3805 м., год завершения строительства объекта 1986 г. 6) Водопроводная сеть с.Краснополье, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 3446 м., год завершения строительства объекта 1986 г. 7) Водопроводная сеть д.Зиновские Выселки, расположенная по адресу: Российская Федерация,Республика Мордовия, Краснослобдский район, Мордовско-Паркинское сельское поселение, протяженностью 1200 м., год завершения строительства объекта 1987 г. Ориентиры местонахождения объектов контроля качества питьевой воды на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения: 1) Водонапорная башня Рожновского (артезианская скважина с.Мордовские Парки), ориентир: примерно в 500 метрах юго-западнее дома № 46 по ул. Кирова с.Мордовские Парки Краснослободского муниципального района, Республики Мордовия 2) Водонапорная башня Рожновского (артезианская скважина №1 с.Краснополье), ориентир: примерно 300м. севернее д.№1 по ул. Карла Маркса с.Краснополье Краснослободского муниципального района, Республики Мордовия 3) Водонапорная башня Рожновского (артезианская скважина д.Зиновские Выселки), ориентир: примерно 200 восточнее д. №13 ул. Дачная д.Зиновские Выселки Краснослободского муниципального района, Республики Мордовия | Контроль качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | С кратностью лабораторных исследований, предусмотренной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной Рабочей программой контроля качества питьевой воды, утвержденной руководителем хозяйствующего субъекта эксплуатирующего систему водоснабжения с. с.Мордовские Парки, с.Краснополье, д.Зиновские Выселки и согласованной с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- контроль Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории с.Мордовские Парки, с.Краснополье, д.Зиновские Высеелки Краснослободского муниципального района, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с санитарными требованиями и об итогах исполнения этих мероприятий | Предотвращение негативного воздействия некачественной питьевой воды на население в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, ФЗ №416 от 07.12.2011г. | 1 раз в год, по итогам календарного года, по показателям безопасности – немедленно при получении неудовлетворительных результатов лабораторного исследования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Базаркин Р.И.- исполнитель. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 8 | Установление тарифа для населения и прочих пользователей на услуги питьевого водоснабжения на Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | Тариф на услуги питьевого водоснабжения, с учетом расходов организации, осуществляющей холодное водоснабжение на эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения | по результатам утверждения органов тарифного регулирования | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия) – Р.И.Базаркин.- контроль Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия – регулирующий орган в сфере регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации Потенциальный подрядчик – исполнитель. |
| 9 | Подача качественной питьевой воды населению и другим потребителям из централизованных систем холодного водоснабжения на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия согласно Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 г. №2. Допустимый фактор показателей качества воды не должен превышать величину норматива качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения. | Качественная питьевая вода безопасная в эпидемиологическом и радиационном отношениях, безвредная по химическому составу, имеющая благоприятные органолептические свойства и соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2025 - 2030гг. | Первый заместитель главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Горбылев А.Н. – контроль. Глава Мордовско-Паркинского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – Базаркин Р.И. – контроль. Потенциальный подрядчик – исполнитель. |